|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **類別** | **提案人** | **案由** | **執行情形** | **承辦人** |
| **9** | **經建** | **李振榮** | 內文1號橋與2號橋間農路插入處增設路燈案 |  |  |
|  |
| **10** | **經建** | **李振榮** | 農路數化、編號建檔及圖冊繪編 | 108.9.2獅鄉財字  第10831337700號 | 高倩麗 |
| 俟本所評估並參酌他鄉鎮執行情形再行檢討規劃建置之可行性。 |  |
| **11** | **經建** | **李振榮** | 內文到內海連絡道下陷建請改善 | 108.8.23獅鄉財字  第10831338700號 | 洪聖輝 |
| 本案業已於108.7.10會同內文村施村長正順至現場勘查，並已納列108年度公共工程項下辦理。 |
| **12** | **行政** | **李振榮** | 內文溪泥沙淤積，雜草覆蓋河道，影響排水，危及鄉親財產安全，在訊期來臨之前，建請公所以速件處理。 | 108.8.29獅鄉財字  第10831338600號 | 洪聖輝 |
| 本案業已於108.8.22  會同內文村施村長正順至現場勘查，並已納列108年度公共工程項下辦理。 |
| **18** | **經建** | **李振榮** | 楓林村一巷農路插入口建請改善排水溝案 | 108.9.16獅鄉財字  第10831337900號 | 白孝寬 |
| 本所已於108.9.10派員會同提案人貴會李振榮代表至本案提案處會勘，會勘結果於提案處建議既有排水溝增設排水孔，以增加截水面積減少雨水漫流致部落巷道，增設排水孔擬納入108全鄉既有排水系統改善工程來予以施作。 |