**第21屆第02次臨時大會代表提案執行情形**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **類別** | **提案人** | **案由** | **執行情形** | **承辦人** |
| **9** | **經建** | **蔡特文** | 獅子村中心崙部落枋山溪旁農路修繕乙案 | 108.8.1獅鄉財字  第10830741000號 | 柯奕安 |
| 經確認提案事項符合公眾利益並緊急處理必要，本所將循「行政院農業委員會水土保持局保育治理及農路設施改善工程提報審查作業要點」擬定改善計畫，並積極爭取經費補助辦理。 |
| **10** | **經建** | **蔡特文** | 獅子村中心崙部落，部落門口排水溝系統增建安全護欄乙案 | 108.8.1獅鄉財字  第10830740600號 | 柯奕安 |
| 本所已於108.6.3會同提案人至現場勘查完成，經本所確認提案事項符合公眾利益使用，本所予以錄案並優先列入本年度小型工作計畫中辦理。 |
| **11** | **經建** | **蔡特文** | 獅子村中心崙部落活動中心改善乙案 | 108.7.31獅鄉財字  第10830740700號 | 柯奕安 |
| 經確認提案事項符合公眾利益及使用需求，本所將循「原住民族委員會-原住民族部將永續發展造景計畫」擬定改善計畫，並積極爭取經費補助辦理。 |
| **12** | **行政** | **蔡特文** | 獅子村中心崙部落圍牆年限已久，多處損壞及倒塌，建請改善乙案。 | 108.8.1獅鄉財字  第10830740800號 | 柯奕安 |
| 本所已於108.6.3會同提案人至現場勘查完成，並派員參加中心崙社區部落會議。經確認提案事項符合公眾利益且有緊急維護必要本所予以錄案並優先列入本年度小型工程計畫中辦理 |
| **13** | **經建** | **蔡特文** | 獅子村中心崙部落台一號道增設精神堡壘乙案 | 108.8.1獅鄉財字  第10830740900號 | 柯奕安 |
| 旨揭精神堡壘設置地點本所已會同屏東縣枋山鄉農會至現場勘查完成，原則同意提供土地供本所使用。惟本所無自有財源且財政困窘，擬函請屏東縣政府或原住民族委員會提供協助，俟計畫提報後函覆貴會辦理情形。 |
| **14** | **經建** | **蔡特文** | 獅子村中心崙部落道路橋下溪流因每年豪大雨易沖刷鄉民土地，建請建設擋土牆乙案 | 108.8.5獅鄉財字  第10830740400號 | 柯奕安 |
| 1.經確認提案事項符合公眾利益並有緊急處理必要，本所循「原住民族委員會-原住民族部將永續發展造景計畫」擬定改善計畫，並積極爭取經費補助辦理。  2.請提案單位（人）協助取得本鄉獅子段552、554及557等地號之工程土地無償使用同意書後始可向上級爭取是項計畫經費。 |
| **15** | **經建** | **蔡特文** | 獅子鄉竹坑村村民王蘭英工寮旁(神鷹山)排水系統改善乙案 | 108.8.1獅鄉財字  第10830740500號 | 柯奕安 |
| 經本所確認提案事項符合公眾利益使用，本所予以錄案並優先列入本年度小型工作計畫中辦理。 |
| **16** | **經建** | **蔡特文** | 省道台26號道竹坑段，路段限速60公里， 為部落安全，建請調整限速50公里乙案。 | 108.6.6獅鄉財字  第10830738100號 | 白孝寬 |
| 108.6.12（星期三）下午2時會勘 |
| **17** | **經建** | **蔡特文** | 獅子鄉竹坑村村民高中興家屋前方農路山壁土石坍方修繕乙案 | 108.8.1獅鄉財字  第10830740300號 | 柯奕安 |
| 經本所確認提案事項符合公眾利益使用，本所予以錄案並優先列入本年度「108年度鄉內轄管道路維護作業（開口契約）」工程案中辦理。 |
| **18** | **經建** | **蔡特文** | 獅子村獅子段687地號興建便橋供農民農耕進出使用乙案 | 108.7.31獅鄉財字  第10830739800號 | 柯奕安 |
| 便橋設置地點本所已會同提案人至現場勘查完成，惟本所無自有財源且財政困窘，擬函請屏東縣政府或原住民族委員會提供協助，俟計畫提報後函覆貴會辦理情形。 |
| **19** | **經建** | **蔡特文** | 獅子村和平部落和平溪多處嚴重土地淘空且塌陷，建請修繕乙案 | 108.8.5獅鄉財字  第10830739900號 | 柯奕安 |
| 1.經確認提案事項符合公眾利益並有緊急處理必要，本所循「原住民族委員會-原住民族部將永續發展造景計畫」擬定改善計畫，並積極爭取經費補助辦理。  2.請提案單位（人）協助取得本鄉獅子段682-1地號之工程土地無償使用同意書後始可向上級爭取是項計畫經費。 |
| **20** | **經建** | **蔡特文** | 獅子村和平部落河川下游擋土牆興建排水系統乙案 | 108.7.31獅鄉財字  第10830740000號 | 柯奕安 |
| 函文屏東縣政府水利處水土保持科。 |
| **21** | **經建** | **蔡特文** | 獅子村和平部落中段通往農地便橋修繕乙案 | 108.7.31獅鄉財字  第10830740100號 | 柯奕安 |
| 經確認提案事項符合公眾利益及使用需求，本所將循「原住民族委員會-原住民族部將永續發展造景計畫」擬定改善計畫，並積極爭取經費補助辦理。 |
| **22** | **經建** | **蔡特文** | 獅子村和平部落道路擋土牆改繕美化乙案 | 108.7.31獅鄉財字  第10830740200號 | 柯奕安 |
| 便橋設置地點本所已會同提案人至現場勘查完成，惟本所無自有財源且財政困窘，擬函請屏東縣政府或原住民族委員會提供協助，俟計畫提報後函覆貴會辦理情形。 |
| **23** | **經建** | **蔡特文** | 獅子村和平部落和平2號橋擋土牆增建安全護欄及農地便橋乙案 | 108.8.5獅鄉財字  第10830739500號 | 柯奕安 |
| 1.經確認提案事項符合公眾利益並有緊急處理必要，本所循「原住民族委員會-原住民族部將永續發展造景計畫」擬定改善計畫，並積極爭取經費補助辦理。  2.請提案單位（人）協助取得本鄉獅子段969、1003及1004等地號之工程土地無償使用同意書後始可向上級爭取是項計畫經費。 |

【臨時動議】

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **經建** | **蔡特文** | 建請鄉公所協助獅子國中學生(獅子村、中心崙)校車接送地點更改乙案 | 108.4.22屏獅中總字  第1080001588號 | **丁曄** |
| 108.4.26下午14時已召開協調會 |