|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **類別** | **提案人** | **案由** | **執行情形** | **承辦人** |
| **2** | **經建** | **張順和** | 建請鄉公所在竹坑農路支線增設二盞路燈乙案。 | 108.4.11獅鄉財字  第10830595300號 | 洪聖輝 |
| 108.4.12（星期五）上午10時現場勘查。 |
| **3** | **經建** | **張順和** | 建請鄉公所協助鄉民余秀蘭與台電土地鑑界乙案。 |  |  |
|  |
| **4** | **經建** | **張順和** | 建請鄉公所於獅子段555及537號地旁增建護岸乙案。 | 108.3.29獅鄉財字  第10830450400號 | 柯奕安 |
| 本案已於108.3.26會同提案人至現場勘查完畢，經確認提案事項符合公眾利益並有緊急處理必要，本所將循「行政院農業委員會水土保持局保育治理及農路設施改善工程提報審查作業要點」擬定改善計畫，並積極爭取經費補助辦理。 |
| **5** | **經建** | **張順和** | 建請鄉公所於七里溪農路增設三盞路燈乙案。 | 108.4.11獅鄉財字  第10830595300號 |  |
| 108.4.12（星期五）上午10時現場勘查。 | 洪聖輝 |
| **6** | **經建** | **張順和** | 建請鄉公所於內獅村第五鄰巷道後方設置擋土牆乙案。 | 108.5.9.獅鄉財字  第10830449900號 | 柯亦安 |
| 本所已於108.3.26會同提案人至現場勘查完畢，經確認提案事項符合公眾利益並有緊急處理必要，本所予以錄案並優先列入本年度小型工程計畫中辦理。 |
| **7** | **經建** | **張順和** | 建請鄉公所整修內獅聚會所乙案。 | 108.5.9獅鄉財字  第10830449800號 | 柯亦安 |
| 本所已於108.3.26會同提案人至現場勘查完畢，經確認集會所設施（備）損壞嚴重，其改善作業擬納入本年度鄉內公有設施維護作業（開口契約）案中辦理，俟委託規劃設計作業時再另行通知與會。 |
| **8** | **經建** | **張順和** | 建請鄉公所內獅村小內獅外環道規劃乙案。 | 108.5.9.獅鄉財字  第10830449700號 | 柯亦安 |
| 經108.3.26會同提案人至現場勘查完成，由本所另案辦理地上物清除後即於本年度規劃道路開闢等事宜。 |
| **9** | **經建** | **張順和** | 建請鄉公所於往南世公墓農路增設五盞路燈乙案。 | 108.4.11獅鄉財字  第10830595300號 | 洪聖輝 |
| 108.4.12（星期五）上午10時現場勘查。 |
| **10** | **經建** | **張順和** | 建請鄉公所於往南世水源頭(查拉耐)路段設置擋土牆乙案。 | 108.5.9獅鄉財字  第10830449300號 | 柯亦安 |
| 經108.3.26會同提案人至現場勘查完畢，經確認提案事項符合公眾利益並有緊急處理必要，本所將循「行政院農業委員會水土保持局保育治理及農路設施改善工程審查作業要點」擬定改善計畫，並積極爭取經費補助辦理。 |