|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **類別** | **提案人** | **案由** | **執行情形** | **承辦人** |
| **23** | **經建** | **蔡特文** | 於獅子鄉大龜文王國頭目家屋前，設立大石頭並題字{大頭目} |  |  |
|  |
| **24** | **經建** | **蔡特文** | 本鄉獅子村中心崙部落，道路應設置減速設施案。 | 108.3.29獅鄉財字  第10830439900號  108.4.24獅鄉財字  第10830638500號 | 柯亦安 |
| 1.函轉屏東縣政府工務處養護科。  2.依據屏府108.4.16工務處養護科函文，經查與市區道路及附屬工程設計規範未符礙難照辦。 |
| **25** | **經建** | **蔡特文** | 建請鄉公所全面檢討本鄉全鄉性部落、社區營造，圍牆，道路擋土牆美化(原住民文化元素彩繪等) | 108.5.10獅鄉財字  第10830452400號 | 白孝寬 |
| 本鄉已既有彩繪設施，需重新彩繪或損害部分，本所將視預算執行狀況進行修繕，另上漲補助計劃，如項目可提報綠美化工項，則一併提報綠美化工項。 |
| **26** | **經建** | **蔡特文** | 省道竹坑台26線至南世台1線安全島路燈維修案 | 108.4.11獅鄉財字  第10830595300號 | 洪聖輝 |
| 108.4.12（星期五）上午10時現場勘查。 |
| **27** | **經建** | **蔡特文** | 竹坑派出所及後方宿舍建築物，存廢相關事宜或申請使用權。 | 108.5.2獅鄉民字  第10830711800號 | 張美珍 |
| 本所已向枋寮分局提出需求，俟分局來文再就有關建物辦理租借。 |
| **28** | **經建** | **蔡特文** | 建請改善竹坑村辦公處水溝案 | 108.3.29獅鄉財字  第10830439900號 | 柯奕安 |
| 本所已於108.3.26會同提案人至現場勘查完畢，並確認該排水系統嚴重失效其改善作業擬納入本年度鄉轄公有設施維護開口契約案內辦理，工程施工前將另行召開施工前說明會議。 |
| **29** | **經建** | **蔡特文** | 建請改善往神鷹山農路排水系統案 | 108.3.29獅鄉財字  第10830451900號 | 柯奕安 |
| 本所已於108.3.26會同提案人至現場勘查完畢，並確認該排水系統土石淤積嚴重，其改善作業擬納入本年度鄉轄排水清淤開口契約案內辦理，惟現場私有（簡水）管線佈設錯綜複雜，俟工程開工或作業前請村辦公處及當地代表再協助廣播移除，俾汛期前恢復排水功能。 |
| **30** | **經建** | **蔡特文** | 南世村門口台一線號道黃燈管制號誌改制三色燈管制號誌 | 108.4.10獅鄉財字  第10830452600號 | 柯奕安 |
| 交通部公路總局第三區養護工程處楓港工務段協助研議旨揭提案改善方式該路口支線交通流量仍尚未符合規則，故仍依兩時段三色號誌運作為宜。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **臨時動議** | | | | | |
| **編號** | **類別** | **提案人** | **案由** | **執行情形** | **承辦人** |
| **2** | **經建** | **蔡特文** | 建請鄉公所協助獅子國中學生(獅子村、中心崙)校車接送地點更改乙案 | 108.4.22屏獅中總字  第1080001588號 | **丁曄** |
| 108.4.26下午14時已召開協調會 |